|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si, hemos ido cumpliendo los objetivos de la carta gantt, Nos costó mucho establecer la db principal de la aplicación ya que sin tanta comunicación en temas claves como seguridad de la información chocamos al momento de intentar de unir los aplicativos en la db, pero gracias a ello pudimos juntarnos y realizar la verdadera db que se encuentre en conexión con los dos aplicativos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Uno de los mayores desafíos fue mantener la coherencia entre la base de datos y las distintas versiones del código. A veces los nombres de las columnas o estructuras cambiaban, lo que generaba errores al momento de ejecutar la aplicación, después lo que mencione anteriormente sobre la seguridad de datos ya que el encriptado entre mis compañeros utilizaron un método y yo utilice otro entonces al momento de intentar de iniciar sesion en alguno en el otro no funcionaba, ahora pudimos lograr tener el mismo tipo de db que cuenta con los mismos tipos de hash y de tablas gracias a los trabajos que no hemos juntado a realizar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo es de calidad, intentó mantener el código funcionando y establecer comunicaciones con mis compañeros con cada pregunta, esto me ayuda a mejorar el código constantemente, he realizado varias versiones del proyecto por tema de cambios. Destacó la rapidez que tenemos como equipo en el desarrollo de las aplicaciones, aún falta mejorar los tiempos tanto como la visual de la aplicaciones ya que estamos realizando la funcionalidad de esta y no estamos tan pendiente de la vista de los usuarios.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La única inquietud que me está quedando es sobre el versionamiento del aplicativo de escritorio por el motivo que al trabajar con PyQt6 manejo varios códigos en versiones distintas para python y eso me causa dudas sobre la calidad de mi trabajo y que si será aceptado por ello.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Actualmente creo que no, todos estamos trabajando de la mejor manera para ir avanzando en el proyecto, nos repartimos documentos que después cada uno de nosotros debemos revisar y podemos entregar “feedback” o simplemente modificar por mientras que estamos revisando los demás documentos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Nuestro trabajo en equipo lo evaluó como excelente, el motivo es que con mis compañeros nos podemos comunicar en cualquier momento y alguien siempre estará para contestar esto ayuda mucho cuando uno tiene más tiempo que el resto y quiere avanzar pero se queda atrasado o no está pensando en la misma dirección se realizan la preguntas y alguien contesta para guiarlo, en que podríamos mejorar seria en los tiempos al estar en trabajando y estudiando no tenemos suficiente tiempo para dedicarle al código teniendo avances un poco más lento de lo normal pero no quiere decir que estemos atrasados pero si no deja el tiempo para realizar mejoras si es que lo deseamos o sacar detalles del código.