Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase, se logró consolidar la estructura técnica y funcional del sistema TEP 2.0, enfocándose en el desarrollo del entorno de escritorio y web, las conexiones con la base de datos SQL Server y la integración de las diversas API que se les dispondrá al cliente y usuario final, además de implementar los distintos módulos de gestión de administración y reporte (usuarios, empresas, tiendas, transportes y reportaría de despachos). El equipo avanzó en la definición de la arquitectura, la construcción de los controladores y servicios, y la implementación del sistema de autenticación con cifrado SHA-256 más Salt, garantizando que ambos sistemas estuvieran con el mismo lenguaje de seguridad, esto ayudará a que un usuario pueda navegar entre ambos aplicativos unificando los permisos y roles correspondientes para no generar diferentes usuarios al manejar ambas plataformas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los principales objetivos son. Dar a las tiendas de venta online (Ecommerce) la facilidad de realizar los despachos de una manera más eficiente y rápida, para esto se cuenta con las siguientes características: *Consolidar los módulos principales del sistema (Usuarios, Empresas, Transporte, Tiendas y Reportes). *Integrar seguridad con autenticación encriptada y gestión de roles. *Asegurar la interoperabilidad con la base de datos SQL Server. *Garantizar la estabilidad de la interfaz de usuario y sus funciones. |
| Metodología | Se aplicó una metodología iterativa incremental (mixta), con revisiones semanales de avance, pruebas funcionales y ajustes según retroalimentación. Se utilizó un enfoque orientado a capas (UI, Core, Data, Infra) |
| Evidencias de avance | *Login de inicio de sesión funcional con validación de usuarios y recuperación de contraseñas mediante correo electrónico y token. *Login de inicio de sesión funcional con validación de usuarios en aplicativo de escritorio. *Formularios CRUD para las entidades principales. *Log de operaciones y registro de conexión con SQL Server. *Capturas de la aplicación operativa con los módulos habilitados. Estas evidencias demuestran el progreso técnico y la consolidación de los objetivos definidos en la fase 1. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar soluciones de software | Implementar una BD, crear aplicativo web y de escritorio y conectar con base de datos SQL Server | Visual Basic 2022, VS Code, SQL Server | 2 semanas | Edison, Pedro | Pruebas iniciales exitosas. | Completado | Ninguno |
| Administrar configuración de ambientes. | Configurar entorno virtual (.venv) y dependencias, configurar Visual Basic con nuget necesarios. | Python, librerías PyQt6, SQLAlchemy, Visual Basic. | 1 semana | Edison, Pedro | Entorno operativo y estable | Completado | Ninguno |
| Implementar arquitectura de software | Estructurar el proyecto por capas (UI, Core, Data, Infra) | Visual Studio Code y Visual Basic, diagramas | 2 semanas | Edison, Pedro | Se ajustaron nombres y rutas | En curso | Refinamiento de imports |
| Aplicar seguridad en aplicaciones | Implementar autenticación y encriptación de contraseñas | SHA256 + Salt, AuthService, Token | 1 semana | Edison | Se validó el login correctamente | Completado | Ajuste a modelo de usuario |
| Gestionar requerimientos y pruebas | Validar módulos CRUD (Usuarios, Tiendas, Empresas, Transporte), Validar endpoint (API), Envío de correo de recuperación. | BD TEP, PyQt6, Postman | 3 semanas | Edison, Pedro | Módulos operativos, detalles menores | En curso | Pendiente optimización de vistas, Ajustes de endPoint a Postman. |
| Documentar y presentar avances | Elaborar informes, reflexiones y evidencias | Word, Capturas, Diagramas UML | 1 semana | Pedro, Tiare | Informe en proceso de revisión | En curso | Se agregó resumen más descriptivo |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se reformularon algunas actividades de integración entre los módulos de usuarios y roles, ya que se optó por centralizar la autenticación en una sola clase de servicio (AuthService) en lugar de dividirla. También se ajustó la carga de los controladores para que trabajaran de forma más sincronizada con la vista. Estas decisiones permitieron mejorar la coherencia interna del código y evitar duplicaciones. Además se ajustó la tabla que se obtiene desde el negocio (Cliente externo) con las ventas las cuales llegan mediante webhook a nuestra BD separando la información entre Venta, Client, dirección de despacho y detalles de la venta para así optimizar nuestra BD evitando guardar datos duplicados por ventas a clientes frecuentes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La única actividad con leve retraso corresponde a la optimización visual de los formularios y la generación de reportes avanzados en el desarrollo de app de escritorio, debido al tiempo destinado a resolver errores de conexión y autenticación. Para mitigar el retraso, se planificó un refuerzo de horas semanales dedicadas al testeo visual, además de incorporar un control de versiones más activo que permita documentar cada cambio de interfaz. Por el lado del desarrollo web este mantiene un retraso leve en la conexión del webhook para la inserción de las ventas, esto por el ajuste mencionado mas arriba lo que nos dejó obsoleta la primera versión de este mismo.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que facilitaron el trabajo destaca la experiencia previa en entornos de desarrollo, lo que permitió una rápida adaptación a las librerías y la estructura modular del proyecto. La organización del código y el uso de logs también facilitaron el diagnóstico de errores. Como dificultad, se presentaron inconsistencias en los nombres de columnas entre la base de datos y el modelo, lo que generó errores al ejecutar consultas. Esto se resolvió con revisiones exhaustivas y normalización de nombres. Otra dificultad fue la carga visual del logo y componentes de interfaz, la cual se ajustó para mejorar la usabilidad y estética, todo esto sumado al trabajo personal de cada uno de los integrantes.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.